项目章程

* **项目名称**

云上社区

* **项目经理**

宋凌锐

* **项目背景**

截至2020年6月，中国网民数量已经高达9.4亿，随着生活水平的提高，人们需要更加全面的改善生活环境的app，而线下市场众多业务急需拓展销售渠道。如今电子商务的成熟以及网民群体早已熟悉网购，可以通过构建服务全国人民的电子商务网站来搭建这一桥梁，实现服务全面人民、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接社区的本地化电子商务平台，为人们提供便捷、时尚的全方面服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理商品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 人们选择服务：服务查询及浏览、订购、评价、个人中心；
  + 公共功能：智慧物业管理，电子商务服务，智慧养老服务，智慧家居
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐服务管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020.11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2021.4-5月：组建app建设团队，进入建设期；
  + 2021.6-7月：产品进入贝塔测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字:宋凌锐**